Приложение 1

к Программе

Информация

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Борисоглебского сельского поселения» на 2019-2021 годы

по состоянию на 01.01.2022 год

Демьянюк Елизавета Алексеевна

(ответственный исполнитель Программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Ед. изм. | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы \* | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание (причины отклонения от плановых значений) |
| на весь период реализации программы (к моменту окончания программы) | на текущий год (к концу текущего года) | накопительным итогом за весь период с начала реализации программы \* | накопительным итогом с начала года (на отчетную дату) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу | % |  | 100 | 100 |  | 94,9 |  |
| 2 | процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % |  | 30 | 30 |  | 30 |  |
| 3 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству инициативных проектов | % |  | 30 | 30 |  | 30 |  |
| 4 | уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, детскими игровыми площадками, зелёными насаждениями) | % |  | 30 | 30 |  | 30 |  |
| 5 | Выполнение мероприятий программы | тыс.руб |  |  | 8052,50193 |  | 7899,66477 |  |

\* Графа заполняется в случае, если это приемлемо в отношении данного индикатора или показателя.